附件1

项目基本情况

**一、项目名称：**新疆生产建设兵团2021年第七师123团高标准农田建设项目

**二、项目承担单位：**第七师123团农业发展服务中心

**三、项目主管单位：**第七师胡杨河市农业农村局

**四、项目建设地点：**第七师123团7连、17连、19连。

**五、项目规模：**建设高标准农田2.03万亩，其中高效节水1.94万亩。

**六、主要建设内容：**本次工程改建斗渠15条，总长13.72km;配套建筑物38座，其中节制分水闸20座，农桥15座，量水设施3座。滴灌系统改造,涉及项目区滴灌首部12个，滴灌系统23个,总控制灌溉面积1290.4hm2(1.94万亩)；改建田间道5条，总长4.46km,均为改建原田间道，将原土质田间道改建为砂砾石路面，砂砾石垫层厚度30cm；新建农田防护林3.52km,防护林面积39.5亩，共植树0.82万株,种植新疆杨

0.35万株，种植沙枣树0.35万株，长枝榆0.12万株。

**七、建设工期：**2年

**八、概算投资：**3004.57万元



