附件1

项目基本情况

**一、项目名称：**新疆生产建设兵团2021年第七师奎东农场高标准农田建设项目

**二、项目承担单位：**第七师奎东农场农业发展服务中心

**三、项目主管单位：**第七师胡杨河市农业农村局

**四、项目建设地点：**第七师奎东农场1连

**五、项目规模：**建设高标准农田0.5381万亩，其中高效节水0.5381万亩。

**六、主要建设内容：**本项目新建输水管道共14条，总长度为24.866km；改建滴灌首部9个，控制总面积为0.538万亩，更换水泵5台、启动柜9套，改造滴灌首部管理房9座。

本项目改建生产路共4条，总长度为5.879km。

本项目更新改造防护林面积共191.28亩，树种为新疆杨，株行均距为1.5m，共补植5.2万株。

在项目区显著位置建设公示牌1座，道路标识牌共4个，起到项目公示和宣传作用。

**七、建设工期：**2年

**八、概算投资：**753.85万元

