附件1

项目基本情况

**一、项目名称：**新疆生产建设兵团2021年第七师126团高标准农田建设项目

**二、项目承担单位：**第七师126团农业发展服务中心

**三、项目主管单位：**第七师胡杨河市农业农村局

**四、项目建设地点：**第七师126团10连、11连。

**五、项目规模：**建设高标准农田2.26万亩，其中高效节水2.26万亩。

**六、主要建设内容：**1.灌溉与排水工程:本次工程改建斗渠7条，总长6.52km;配套建筑物27座，其中节制分水闸17座，农桥7座，量水槽3座。滴灌系统改造,工程分为滴灌系统管网改造和滴灌系统首部改造两个部分。滴灌系统改造,涉及项目区滴灌首部14个，滴灌系统27个,总控制灌溉面积1506.06hm2(2.26万亩)。

2.田间道路工程:改建田间道42条，总长34.16km,均为改建原田间道，将原土质田间道改建为砂砾石路面，砂砾石垫层厚度30cm。

3.农田防护林与生态保持工程:改建农田防护林12.13km,防护林面积110.75亩，种植新疆杨2.04万株。

**七、建设工期：**2年

**八、概算投资：**3158.85万元

