附件1

项目基本情况

**一、项目名称：**新疆生产建设兵团2021年第七师代管一团高标准农田建设项目

**二、项目承担单位：**第七师代管一团农业发展服务中心

**三、项目主管单位：**第七师胡杨河市农业农村局

**四、项目建设地点：**第七师代管一团6连、13连。

**五、项目规模：**建设高标准农田2.1423万亩，其中高效节水2.1423万亩。

**六、主要建设内容：**改建斗渠4条，总长5.293km，配套渠系建筑物36座，其中水闸30座，过路涵洞2座，测水桥4座；此外因滴灌首部重新布局，改新建6连164斗渠3座、165斗渠水闸3座、13连334斗渠水闸2座，共计8座；改新建滴灌首部11座，共18个系统（其中改造首部1座、2个系统，新建首部10座、16个系统），控制总面积2.1423万亩，更新配套水泵31台、变频启动柜31台、过滤器16台；建设滴灌首部管理泵房10座，总面积651.46㎡，沉淀池11座；新建田间管网面积2.1423万亩，配套闸阀井188座、排水井149座；配套地面管道及管件（受益主体自筹）；改建硬化田间道路4条，总长9.445千米，其中田间道2条，长5.202千米；生产道2条，长4.243千米；砂砾石路面设计宽度为3.0-4.5米，厚30厘米，两侧各设0.5米宽路肩；配套跨排渠涵洞10座；更换和新建变压器9台，配套10kV输电线路11.20千米，380V低压线路0.7千米；铺设林带灌溉管网55.84千米，管径de200-de160，配套闸阀井70座；修筑林带田埂土方1.24万m3；设置项目公示牌2座，每条渠道及田间道在醒目处设30×60cm铁制标志牌1座，共计8座。

**七、建设工期：**2年

**八、概算投资：**3619.36万

