第七师一三〇团十三连养殖小区建设项目

实施方案

一、项目名称

第七师一三〇团十三连养殖小区建设项目

二、项目建设地点

一三〇团十三连

三、建设期限

2026年4月至2026年11月。

四、项目建设内容

1.项目新建育肥牛舍5栋，每栋建筑面积688.08㎡，建筑南北进深14.10m,东西长48.80m；总建筑面积3440.40㎡。门式钢架结构，檐口标高3.60m,建筑高度5.50m；

2.牛舍南北两侧设运动场，运动场地面用素土夯实。运动场的总用地面积 12500㎡，运动场场地用钢管围栏，围二道，每隔3.0m设一钢立柱，围栏高1.2m；

3、公用工程：场内外给排水管网、场内外供电线路及相关变配电设施；场内道路及地坪、围墙等基础配套设施。

五、资金投入概算

项目估算总投资707万元（其中工程直接费用618.31万元；其他费用69.82万元；基本预备费18.87万元）。

六、资金具体用途

本项目总投资费用由建筑工程费用、工程建设其它费用、预备 费等组成。

1.建筑工程费用共计618.31万元。

2.建设工程其它费用包括各项前期费用及勘察、设计、监理、 监督费、图纸审查、消防审核等费用，共计69.82万元。

3.建筑工程预备费用18.87 元

4.合计费用：707.0万元。

七、效益目标及效益分析

（一）示范带动生态农业、循环农业的现代农业发展模式推广进程

本项目的实施对第七师一三〇团优质畜牧养殖业发展有良好的示范效果，推动畜牧业现代化发展进程；有利于促进农业生产，提高农业综合效益；另外，本项目建成后，有助于饲草料基地的无公害化发展，减少了化肥使用量；示范带动区域内养殖业向规模化、标准化模式发展，还有利于形成有机农业→绿色优质饲料→绿色畜牧业（肉、奶、蛋）→有机肥料→有机农业的良性循环。

（二）显著促进种养结合利益共享化，带动农户增收

本项目建成后，可提供0.2万吨有机肥，为1000亩饲草料种植提供有机肥需要，保证了育肥场绿色饲草料的来源，保证了育肥牛肉的品质，累计带动农户120户，实现户均增收0.4-0.5万元。同时可带动饲料运输、农机作业等配套岗位发展，预计间接带动30余名职工增收，助力连队职工实现多元致富。

（三）项目建设具有带动区域就业的作用

本项目建成后可提供就业岗位12人左右；同时示范带动现代化肉牛养殖模式的推广，从而间接带动养殖就业机会的增加，依托肉牛养殖适宜少数民族生活习俗，促进区域内就业压力减轻和就业积极性提高。

八、项目后期运行管理模式

本项目后期将采取职工自筹资金集中养殖的模式。养殖户租用场地，自主经营、自负盈亏、自行维护。一三〇团农业和林业草原中心为职工提供养殖技术、市场信息等方面的支持与服务，建立健全监督机制，对养殖小区的卫生防疫、环保处理等进行定期检查，确保养殖活动规范有序。同时，搭建沟通交流平台，促进养殖户之间的经验分享与合作。鼓励养殖户拓展销售渠道，打造特色品牌，提升产品附加值，保障项目长期稳定运行，持续发挥经济效益、社会效益和生态效益。

九、体现赋予“三个意义”要求情况

一是助力产业振兴与就业增收。项目建成后，依托年出栏600头肉牛的规模化养殖规模，不仅能优化连队以传统种植为主的产业结构，推动现代农业产业化进程，还能直接提供养殖技术员、饲养员、后勤管护等岗位35-45个，其中优先吸纳连队本地各民族职工就业；同时，还将间接带动周边饲料种植面积600-700亩，推动饲料种植户每亩增收900-1100元，形成“养殖+种植”的良性产业联动，夯实共同富裕的物质基础。

二是促进民族团结与交往交流交融。项目以“政府搭建平台、连队党支部引领、致富能人牵头、全连职工参与”的模式推进，为连队各民族职工群众搭建了常态化协作发展平台，预计将覆盖连队100余户、近300名各民族群众参与产业发展相关环节，在生产技术交流、养殖分工协作等实践中促进各民族互帮互助、深度交融，进一步增进情感认同与文化融合，铸牢中华民族共同体意识。同时，产业发展带来的实实在在效益，能让各民族群众切实感受到党和国家政策的关怀，增强对国家的认同感与归属感，凝聚起投身家乡建设、维护边疆稳定的强大合力。

三是筑牢边疆稳定屏障。产业振兴将推动连队经济发展与民生改善，预计可提升连队人口留存率18%左右，减少青壮年外流，夯实边疆连队“稳边固边”的人口基础；同时有效提升区域发展活力与稳定性，从根本上挤压分裂势力生存空间，为维护国家统一、巩固边疆安全提供坚实的经济与群众基础，彰显项目维护统一、反对分裂的重要意义。