千亩高蛋白灌木灌草药一体化种植项目

实施方案

一、项目名称

千亩高蛋白灌木灌草药一体化种植项目（500万元）。

- 二、项目类型

- 产业发展

- 三、项目性质

- 新建

四、项目建设地点

产业园

五、项目投资规模及申请金额

2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金500万元。

六、资金概算

项目总投资520.0万元。其中：2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金500万元，自筹资金20.0万元。具体为：

1、兵团本级财政衔接资金500万元：包含建筑工程362.36万元；机电设备安装工程125.09万元；临时工程7.6万元，预备费4.95万元。

2、自筹资金20.0万元：全部用于支付前期费。

七、项目建设内容

建设规模：高蛋白灌木灌草药一体化种植基地1048亩。(其中东侧系统1，面积552亩，西侧系统2，面积496亩) 。

建设内容：

（一）土建工程：新建田间滴灌工程1048亩。

1、水源布置：利用原有的两眼机井进行改造，机井及泵房2座（每座泵房24平米）。

2、灌溉系统布置：本次计划分2个灌溉系统。系统一控制面积552 亩，系统二控制面积496亩，合计1048亩（系统1埋设PE，DN250主管道878米，PE，DN160分干管5303米；系统2埋设PE，DN250主管道840米，PE，DN160分干管4075米；两座首部分别配备：潜水泵1台（Q=140m3/h，H=75m，W=45kw），离心+网式过滤器1台，Q=200m3/h；施肥罐1台，500L；变频启动柜1台（55kw））。

（二）土地平整：现状项目区有隆起较高的坎梁，不利于滴灌布置，不利于种植，有必要对其进行土地平整。采取网格法整地，原则上要求将隆起部位降低，土方向南北两个方向推平，预计填方量：46881m³，挖方量：46881m³。

（三）苗木种植：种植四翅滨藜1042亩，34万株左右，四翅滨藜种植采用草药兼种方式，行距配置4米单行等行距配置， 株距0.5米，亩株数333株。滴灌模式：一行一管，选用内镶式滴灌管，四翅滨藜左右15cm布置；蛋白桑1亩，种植苗木7500余株，设置株距20cm，行45cm；构树5亩，采用苗木移栽种植方式，构树株距80cm，行距45-50cm，亩株数1700—1800株，构树共8500余株。

八、项目建设法人单位

第七师胡杨河市BDRH发展MFCYY项目指挥部

九、项目建设期限

本项目建设工期 1 年，即2024年4月-2024年12月。

十、项目预期效益分析

（一）经济效益

多元化农产品：该项目种植的高蛋白灌木作物一方面可以作为优质的饲草，一年之内可至少收割两次，一亩地能产青干饲草3吨左右，可有效解决沙漠地区发展养殖业饲草短缺问题。另一方面高蛋白灌木灌草药一体化种植可以带动乡村经济发展。种植和加工中草药产品需要一定的劳动力和技术支持，可以提供就业机会，并带动相关产业链的发展，可以促进当地经济的增长和乡村地区的发展。总而言之，项目的实施可以增加农业产值、提高土地利用效益、实现农产品多元化、保护环境以及带动乡村经济发展。本项目对农民和当地经济都有积极的促进作用。

（二）社会效益

本项目可促进农村地区的可持续发展，通过种植高蛋白灌木植物获得足够的饲草，为发展畜牧业提供便利；通过在高蛋白灌木灌草植物上接种肉苁蓉、间种党参等中药材，发展中药材精深加工业，为项目区群众提供固定就业岗位和机会，提高村民的经济收入，促进区域协调发展，助力乡村振兴，使得生态建设与乡村振兴、产业振兴相得益彰。同时，该项目建设期间提供就业岗位45个，建成后管理养护带动就业25人。

（三）生态效益

本项目是环境友好型项目，为未来的农业发展创造更好的条件，高蛋白灌木灌草药一体化种植项目可以防风固沙，保护农村生态环境，维持生态平衡，改善空气质量，减少环境污染。高蛋白灌木灌草药一体化种植不仅能带来经济效益，还能起到防沙固沙作用，带来生态环境的改善、农村地区的可持续发展。这些效益对于建设和谐社会、促进乡村发展具有重要意义。

十一、项目后期运行管理

本项目建成后运营单位为新疆农垦天昆农牧业有限公司。该项目区将成为新疆农垦天昆农牧业有限公司重要的饲草种植基地，以畜牧饲草加工企业为龙头，以饲草种植为基础，培育以农业产业化龙头专业企业+合作社+职工（农民）多种利益联结机制，带动职工（农民）通过种植作物地上部分秸秆做优质高蛋白和提高免疫力的饲草提升有机绿色畜牧业产业、地下部分中草药促进中草药产业，通过产业带动让合作社+职工（农民）增收脱贫、分享更多的产业链收益，实现乡村振兴、聚人为先、产业支撑、融合发展。