- 饲草料加工综合配套建设项目实施方案

- 一、项目名称

- 饲草料加工综合配套建设项目

- 二、项目类型

- 产业发展

- 三、项目性质

- 新建

- 四、项目建设地点

- 养殖园区。

- 五、项目投资规模及申请金额

- 2024年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金850万元。

- 六、资金概算

- 项目总投资948万元，其中：工程直接费用841.50 万元，占总投资的 88.76%；其他工程费用72万元，占总投资的7.59%基本预备费用34.50万元，占总投资的3.63%。

- 七、项目建设内容

- 项目规划总用地面积30000.00 平方米。合45.00 亩，新建化验检验室 278.23 平方米，饲草加工车间 1333.67 平方米，农机棚400.00 平方米，机修间 120 平方米，配电室 90 平方米，泵房、综合用房 43.2 平方米，门房 21.6 平方米，室外转运场地 1559.93平方米，饲草堆放区 1559.93 平方米，道路 3897.23 平方米，绿化 3833.50，停车场 359.42 平方米，围墙 668.05 米，给排水、供热、消防、电力等附属配套设施及设备购置（30 型夹包车2台、小型装载机1台、2204拖拉机（国产）1台、玉米籽粒收获机1台）。

- 八、项目建设法人单位

- 产业园。

- 九、项目建设期限

- 项目建设期1年。2024年4月-12月。

- 十、项目预期效益分析

- （一）经济效益

- 该项目的建设和运营可以带动相关产业的发展，如农业种植业、畜牧业等。这些产业的发展可以增加农民的收入，提高当地经济的发展水平。还可以带来一定的税收收入，包括企业所得税、个人所得税等。这些税收收入可以用于地方政府的基础设施建设和公共服务设施建设，促进地方经济的发展。按项目规划该项目实施后将进一步完善当地饲草收购、加工环节，促进当地职工（农民）饲草种植积极性，推动畜牧业全产业链发展。

- （二）社会效益

- 1.项目的建设和运营，将创造36个就业机会，并随着企业的发展不断增加，改善当地居民的就业结构和比例，提高就业者的收入。与工程相关的种植业、运输等行业也会在一定程度繁荣当地经济，提高居民的整体收入水平，又能够减少和降低贫富收入差距。

- 2.项目的运营间接地促进厂区及周边地区的工业发展及服务业、运输业等相关产业的发展。地区收入的增加，能够有效提高当地居民的消费水平，改善消费结构。

- 3.对所在地区文化、教育、卫生的影响 项目投产后，势必要对员工进行教育和技能培训，进而提高当地的整体文化和受教育水平，影响是正面的。

- 4.对少数民族风俗习惯和宗教的影响本项目是单纯的粗饲料加工工程，不涉及少数民族风俗习惯和宗教事宜。

- （三）社会效益

- 所在位置空气、声环境质量现状良好，适合本项目的建设。在建设和使用中要注意环保，避免对周边环境产生不良的影响。 本项目四周无污染源对其影响；项目本身有部分生活污水、废气、固体废弃物，项目在开发过程中要重点突出对环境的保护，在建设中根据国家有关标准的要求，严格执行“三同时”制度（即防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），并采取必要的措施，保证各项指标 达到国家标准，不会对环境产生不利影响。

- 十一、项目后期运行管理

- 本项目建成后运营单位为新疆农垦天昆农牧业有限公司。该项目运营模式分为两种：

- 1.自产自销模式：饲草料加工厂拥有自己的饲草料种植基地，并自行加工、包装、销售饲草料产品。

- 2.采购加工模式：饲草料加工厂通过与饲草料种植户签订合作协议或者直接从饲草料种植户购买原材料，然后对原材料进行加工、包装，最后将成品销售给养殖户或者畜牧场。